샵플링 이미지수정 확장프로그램

PRD (Product Requirements Document)

2026.03.30  |  그로우랩1 스마트스토어 위탁판매

# 1. 프로젝트 개요

샵플링 A4(상품조회수정) 페이지에서 상품을 선택하고, 상세페이지 이미지를 편집하여 썸네일(대표이미지)로 저장하는 크롬 확장프로그램 개발 프로젝트입니다.

# 2. 목표

- 상세설명 이미지에서 원하는 부분을 잘라 썸네일로 편집

- 편집된 이미지를 샵플링 대표이미지(종합몰/오픈마켓)에 자동 저장

- 여러 상품을 한 번에 처리하는 일괄 처리 기능

# 3. 사용 플로우

## 3.1 확장프로그램 플로우

- ① 샵플링 A4 메뉴에서 확장프로그램 실행

- ② 상품 목록 스캔 → 샵플링상품코드(prod_id) 추출

- ③ 수정할 상품 선택 → 편집기 열기

- ④ 상세설명 이미지 불러오기 (prodInfo dtl_desc 파싱)

- ⑤ 이미지 클릭 → 자르기/편집 → 편집 완료

- ⑥ 업로드 버튼 → 이미지 자동 저장 + upload_queue.json 생성

## 3.2 업로드 플로우 (Selenium)

- ① upload_shopling.py 실행

- ② 샵플링 크롬 바로가기로 로그인된 크롬에 자동 접속

- ③ upload_queue.json 읽어서 순서대로 처리

- ④ prodInfo 이미지 탭 열기 → 파일 자동 업로드 → 저장

# 4. 기능 현황

| 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| A4 상품목록 스캔 + prod_id 추출 | ✅ 완료 |  |
| 상세설명 이미지 불러오기 (dtl_desc 파싱) | ✅ 완료 |  |
| 이미지 자르기/편집/필터 | ✅ 완료 |  |
| 편집 이미지 로컬 다운로드 | ✅ 완료 |  |
| upload_queue.json 생성 | ✅ 완료 |  |
| 샵플링 대표이미지 자동 업로드 | ❌ 미완료 | 샵플링 외부 URL 차단 |

# 5. 업로드 자동화 실패 원인

## 5.1 시도한 방법들

- Imgur 이미지 호스팅 → 샵플링 API 전송: 외부 URL 차단으로 실패

- prodAction.phtml multipart 전송: 폼 필드 구조 파악 실패

- executeScript로 file input 주입: 브라우저 보안 차단

- Selenium + 디버깅 모드 크롬: 크롬 연결 미완료

## 5.2 해결 방향

- 샵플링에 이미지 파일 직접 업로드 API 요청 (1:1 문의 완료)

- Selenium 디버깅 모드 크롬 연결 방식 완성

- upload_queue.json 기반 일괄 업로드 자동화

# 6. 파일 구성

- manifest.json - 확장프로그램 설정 (버전 1.4)

- content.js - A4 상품 스캔 + prod_id 추출

- background.js - API 통신 + 파일 다운로드 + queue 생성

- editor.html / editor.js - 이미지 편집기 UI

- popup.html / popup.js - API 설정 + 폴더명 설정

- webedit_reader.js - webedit 페이지 이미지 파싱

- upload_shopling.py - Selenium 자동 업로드 스크립트

# 7. 설치된 환경

- Python 3.14

- selenium 4.41.0

- 크롬 바탕화면 바로가기: --remote-debugging-port=9222

- 다운로드 폴더: C:\Users\Han Beomseok\Downloads\shopling_images\

# 8. 다음 단계

- Selenium 크롬 디버깅 모드 연결 완성

- 편집기에서 여러 상품 순서대로 편집 후 일괄 업로드 기능

- 샵플링 이미지 업로드 API 확보 시 완전 자동화 구현